BSFZ Input

Vorhaben: Ping Zhou Consulting

# Vorwort: Arbeit mit diesem Dokument

In diesem Dokument schleifen wir gemeinsam die Texte für Beantragung der FZG. In der Regel durchlaufen wir dabei die folgenden Schritte:

Aufschlag von consider it (basierend auf dem Kickoff)

Erstes Review und Bereitstellen weiterer Informationen durch Kunden

Integrieren des Inputs und schleifen der Texte durch consider it

Inhaltliche Prüfung auf Plausibilität und Richtigkeit durch den Kunden

Die Schritte 2 und 3 können sich bei Bedarf wiederholen.

Hinweise:

Blaue Kästen enthalten die einzureichenden Textbausteine und Informationen.

Graue Kästen enthalten Notizen sowie weiterführende Informationen für eventuelle Nachforderungen und die weitere Bearbeitung.

Bitte arbeiten Sie im Änderungsmodus, sofern Sie Änderungen an Texten vornehmen.

Bitte verändern Sie nur die Texte in den blauen oder grauen Kästen.

Projektlaufzeit:

01.2026 – 12.2028

Begründung / Beleg zur Festlegung des Projektstarts:

# Vorhabentitel

Inhalt/Text (192/ 200 Zeichen):

Entwicklung eines autonomen Tischtennisball-Sammelroboters mit lichtrobuster KI-Erkennung, Sensorfusion, Bahnplanung, mechanischer Mehrballaufnahme sowie begrenztem Energie- und Gewichtsbudget

# Ziele des Vorhabens

Erklärung: Motivation, Ziele und vorgesehene Ergebnisse. Inwieweit zielt das Vorhaben darauf ab, den Stand des Wissens/der Technik zu erweitern oder bereits vorhandene wissenschaftliche, technische, wirtschaftliche oder sonstige einschlägige Erkenntnisse oder Ansätze zu nutzen? Welche Herausforderung oder Problemstellung soll mit dem Vorhaben gelöst bzw. welche Wissenslücke soll mit dem Vorhaben geschlossen werden?

Inhalt/Text (1410 / 1.500 Zeichen):

Das manuelle Aufnehmen von Tischtennisbällen unterbricht im Behindertensport den Spielfluss und erhöht den Assistenzbedarf. Autonomes Sammeln ist technisch anspruchsvoll, da leichte Bälle bei wechselndem Licht erkannt, zwischen Personen und Gegenständen lokalisiert und während kurzer Spielpausen sicher aufgenommen werden müssen.

Ziel ist ein mobiler Demonstrator, der handelsübliche Tischtennisbälle ohne externe Infrastruktur erkennt, gezielt anfährt und mechanisch in einem Behälter sammelt. Angestrebt werden zwei Stunden autonomer Betrieb, höchstens 12 kg Gesamtmasse und sichere Navigation in wechselnden Hallenumgebungen.

Hierzu werden Kamera, Abstandssensorik, Edge-KI, Antrieb, Akku und mechanische Aufnahme technisch rückgekoppelt. Versuchsreihen vergleichen optische Konfigurationen und Erkennungsmodelle bei variierender Beleuchtung. Parallel werden Bahnplanung, Beschleunigung und Aufnahmeprinzipien modelliert und anhand definierter Erkennungs-, Energie-, Dynamik- und Sicherheitsgrößen iterativ erprobt. Die Detektionsunsicherheit soll Zielwahl und Fahrtempo beeinflussen, während Energiebedarf und Aufnahmegeometrie die Bahnplanung begrenzen. Offen ist, ob Erkennungszuverlässigkeit, Dynamik, Laufzeit und Masse gleichzeitig erreichbar sind oder alternative Sensor-, Rechen- oder Aufnahmekonzepte erforderlich werden. Erwartet werden neue Erkenntnisse zu den technischen Grenzen dieser Kopplung.

Notizen:

# Neuartigkeit

Erklärung: Inwieweit hebt sich das angestrebte Produkt, Verfahren oder die Dienstleistung vom Stand der Technik – sowohl der Branche als auch in Ihrem Unternehmen – ab?

Bitte stellen Sie dar, worin sich das in Ihrem Vorhaben angestrebte Ergebnis von bisherigen (in der Branche) etablierten Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen unterscheidet

Inhalt/Text (484 / 500 Zeichen):

Bestehende Forschung (u. a.  10.13973/j.cnki.robot.240243) belegt Teilfunktionen wie Ballaufnahme, Sensorfusion und Bahnplanung, jedoch kein robustes Zusammenwirken bei variablen Lichtverhältnissen und Hallenwechseln.

Das Vorhaben erforscht deren Rückkopplung: Sensorunsicherheit steuert Zielwahl und Tempo; Aufnahmegeometrie und Energiebedarf begrenzen die Bahnplanung. Offen ist, ob lichtrobuste Erkennung, Mehrballaufnahme, 2 h Laufzeit und höchstens 12 kg zugleich erreichbar sind.

Notizen:

# Planmäßigkeit

- Definition Planbarkeit:

Das Kriterium der Planmäßigkeit erfordert, dass die Arbeiten genau definierte Aufgaben wissenschaftlicher oder technischer Art mit klar festgelegten Zielen beinhalten. Die Planung der durchzuführenden Tätigkeiten erfolgt etwa über einen Zeit- bzw. Arbeitsplan mit entsprechender Ressourcen- und Personalplanung, Arbeitspaketen und ggf. Meilensteinen oder durch die Darstellung einzelner Verfahrensschritte.

## Beschreibung der Arbeiten

Erklärung: Welche Arbeiten werden durchgeführt, um der zuvor benannten Herausforderung oder Problemstellung zu begegnen bzw. um die Wissenslücke zu schließen?

Inhalt/Text ( 966 / 1000 Zeichen):

Aus den Einsatzbedingungen werden Zielwerte für Erkennungsquote, Sammelrate, Kollisionsabstand, Laufzeit und Masse abgeleitet. Parametrische Modelle bilden Energie-, Massen- und Rechenzeitbudgets ab. Für wechselnde Lichtbedingungen werden Hypothesen und Prüfkriterien definiert. Versuchsreihen vergleichen Kameras, Filter und Abstandssensoren. Erkennungsmodelle werden trainiert, quantisiert und auf lokaler Hardware nach Genauigkeit, Latenz und Strombedarf bewertet. Simulationen untersuchen Zielreihenfolgen, Fahrwege und Beschleunigungsprofile unter Sensor- und Energiegrenzen. Mechanische Aufnahmevarianten ohne Vakuum werden nach Sammelquote, Ballabprall, Blockaden und Energiebedarf geprüft. Anschließend werden Wahrnehmung, Bahnplanung, Antrieb und Aufnahme iterativ gekoppelt. Parameterstudien variieren Rechenlast, Fahrdynamik und Sammelstrategie. Hallenversuche und zweistündige Lastzyklen prüfen Robustheit, Streuung und Zielerreichung des Demonstrators.

Notizen:

## Arbeitspakete

Erklärung: Arbeitspakete (AP) strukturieren das Vorhaben in klar abgegrenzte, logisch aufeinander aufbauende Schritte. Sie dienen der Nachvollziehbarkeit des planmäßigen, wissenschaftlich-technischen Vorgehens im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 FZulG. Jedes Arbeitspaket beschreibt ein konkretes Teilziel, die zugehörigen Tätigkeiten (in Unterarbeitspaketen, UAPs), eingesetzten Methoden und ggf. erwarteten Zwischenergebnisse. Die UAPs werden im nächsten Schritt mit Laufzeiten und Personalaufwänden versehen, hier ist zunächst ein Vorschlag für die Bezeichnung angegeben (jedes UAP darf maximal 150 Zeichen haben, die APs selbst können nicht eingereicht werden)

Inhalt:

AP1 Systemarchitektur und Versuchsrahmen für den Funktionsprototyp durch die Projektleitung mit messbaren Zielgrenzen (Systemanalyse)

1.1 Ableitung von Zielwerten für Erkennungsquote, Sammelrate, Kollisionsabstand, Laufzeit und Gewicht aus Nutzungsszenarien (Anforderungsanalyse)

1.2 Abgrenzung der Forschungsfragen zu Lichtrobustheit, Mehrballaufnahme und gleichzeitiger Erfüllung von Laufzeit und Gewicht (Hypothesenbildung)

1.3 Parametrische Modellierung der Energie-, Massen- und Rechenzeitbudgets für Sensorik, Edge-KI, Antrieb und Sammelmechanik (Systemmodellierung)

1.4 Festlegung der Prüfstände, Hallenszenarien, Messgrößen und Freigabekriterien als reproduzierbarer Versuchsrahmen (Versuchsplanung)

AP2 Erforschung lichtrobuster Ball- und Hinderniserkennung mit Kamera und Edge-KI durch Projektleitung und KI-Fachkraft (Modelltraining)

2.1 Aufbau eines annotierten Bilddatensatzes mit Bällen, Personen und Gegenständen bei wechselnden Leuchten, Schatten und Blickwinkeln (Datenerhebung)

2.2 Vergleich von Filtern, Kamerapositionen und Abstandssensoren nach Detektionsgüte, Reichweite und Leistungsbedarf (Faktorieller Versuch)

2.3 Training, Quantisierung und Edge-Ausführung von Erkennungsmodellen mit Messung von Genauigkeit, Latenz und Energieaufnahme (Benchmarking)

2.4 Auswahl des Sensor-KI-Verbunds oder Variantenabbruch bei fehlender Verbesserung gegenüber der Kamerareferenz in Lichtklassen (Nutzwertanalyse)

AP3 Erforschung energiearmer Fahr-, Bahn- und Aufnahmeprinzipien durch Projektleitung und Konstrukteur am realen Prüfstand (Prototyping)

3.1 Simulation von Zielreihenfolgen, Bahnen und Beschleunigungsprofilen unter Sensorunsicherheit, Sammeldauer und Energiegrenzen (Mehrzieloptimierung)

3.2 Vergleich mechanischer Aufnahmevarianten für mehrere Bälle ohne Vakuum bei variierenden Anfahrwinkeln und Geschwindigkeiten (Versuchsreihe)

3.3 Ermittlung von Sammelquote, Ballabprall, Blockaderate und Energiebedarf mittels Kraft-, Strom- und Hochgeschwindigkeitsmessung (Messanalyse)

3.4 Auswahl des Aufnahme-Antriebs-Verbunds oder Variantenabbruch bei Ballschäden, instabiler Zuführung oder hohem Energiebedarf (Entscheidungsmatrix)

AP4 Iterative Kopplung von Wahrnehmung, Planung, Antrieb und Mehrballaufnahme im Optimierungsprototyp durch das Entwicklungsteam (Systemintegration)

4.1 Aufbau des Integrationsprototyps aus Sensorträger, Edge-Rechner, Fahrwerk, Akku und Sammelbehälter sowie Schnittstellenmessung (Funktionsprüfung)

4.2 Regelung von Zielwahl und Fahrtempo nach Detektionsunsicherheit sowie Bahnbegrenzung durch Energiebedarf und Aufnahmegeometrie (Regelungsentwurf)

4.3 Variation von Rechenlast, Beschleunigung und Sammelstrategie mit Wirkungsanalyse zu Laufzeit, Gewicht und Sammelrate (Parameterstudie)

4.4 Bewertung des Optimierungsprototyps oder Architekturwechsel bei Verfehlung von zwei Stunden Laufzeit und zwölf Kilogramm (Grenzwertprüfung)

AP5 Validierung des Demonstrators in wechselnden Hallenumgebungen durch die Projektleitung anhand definierter Zielgrößen (Feldversuch)

5.1 Reproduzierbare Sammelläufe mit Ballverteilungen, Lichtwechseln, Personen und Gegenständen auf unterschiedlichen Hallenböden (Szenarioprüfung)

5.2 Statistische Bestimmung von Erkennungsquote, Sammelrate, Kollisionsabstand und Energiebedarf über Orte und Versuchswiederholungen (Varianzanalyse)

5.3 Belastungsprüfung von Akku, Mechanik und Edge-Verarbeitung über zweistündige Zyklen mit Fehlerklassifikation und Ursachenanalyse (Dauerversuch)

5.4 Nachweis der Zielerreichung oder dokumentierter Abbruch bei unauflösbarem Zielkonflikt aus Laufzeit, Masse und Dynamik (Soll-Ist-Vergleich)

Notizen:

# Technische/wissenschaftliche Risiken

Erklärung: Welche wissenschaftlichen, technischen und/oder methodischen Unsicherheiten bestehen bei der Bearbeitung der Herausforderung oder Problemstellung bzw. woran könnte der Ansatz zum Schließen der Wissenslücke scheitern?

Das Kriterium Risiko / Unwägbarkeit ist dann erfüllt, wenn wissenschaftliche bzw. technische Hemmnisse, Risiken oder Herausforderungen bestehen, die die Zielerreichung gefährden und so im Extremfall zum Scheitern des Vorhabens führen könnten.

Inhalt/Text (959 / 1000 Zeichen):

Ungewiss ist, ob die vorgesehene Kamera- und Sensorsuite Tischtennisbälle bei wechselndem Licht, Schatten, Reflexionen und Teilverdeckungen zuverlässig erkennt und räumlich lokalisiert (AP2). Verändern diese Bedingungen Kontrast, Kontur und Messverteilung stärker als erwartet, können Fehl- oder Nichtdetektionen entstehen. Dann reicht die geplante Sensorfusion möglicherweise nicht aus und Optik, Filterung, Sensorkombination, Trainingsdaten oder Fusionsmodell müssten neu ausgelegt werden.

Ebenso ist offen, ob die energiearme mechanische Aufnahme die leichten, elastischen Bälle während schneller Fahrt sicher erfasst (AP3). Durch Relativbewegung verkürzt sich das Fangfenster, während geringe Kontaktkräfte den Ball wegrollen oder abspringen lassen können. Erweist sich das vorgesehene Einzugsprinzip als instabil, müssten Aufnahmegeometrie, Nachgiebigkeit und Bewegungsprofil neu ausgelegt oder ein alternatives mechanisches Wirkprinzip untersucht werden.

Notizen:

# Verwertungshorizont / Markteinführung

Erklärung: Bitte geben Sie an, wie die Vorhabenergebnisse verwertet werden sollen. Hier stehen Ihnen drei Möglichkeiten zur Auswahl, wobei neben zwei wirtschaftlichen Ausblicken auch eine rein wissenschaftliche Nutzung gewählt werden kann.

Ausschließlich wissenschaftliche Verwertung ☐

Mittelfristige wirtschaftliche Verwertung (1-5 Jahren) ☒

Kurzfristige Verwertung (<1 Jahr) ☐

# Verschlagwortung

Erklärung: Bitte vergeben Sie mindestens drei aussagekräftige Schlagworte im Kontext Ihres FuE-Vorhabens. Schlagworte dürfen aus Zahlen, Buchstaben oder Sonderzeichen bestehen.

Schlagwort 1: Tischtennisball-Sammelroboter

Schlagwort 2:  lichtrobuste KI-Ballerkennung

Schlagwort 3: mechanische Mehrballaufnahme

# Forschungszweig

Erklärung: Die Klassifizierung ist anhand des fachlichen Schwerpunktes des FuE-Vorhabens vorzunehmen. Die wirtschaftliche Ausrichtung des Unternehmens ist nicht relevant. Bitte nur einen Bereich auswählen und zwingend eine Unterkategorie wählen.

1. Naturwissenschaften

☐ 1.1 Mathematik

☐ 1.2 Informatik und Informationswissenschaften

☐ 1.3 Physik

☐ 1.4 Chemie

☐ 1.5 Geowissenschaften und zugehörige (Umwelt-)Wissenschaften

☐ 1.6 Biologie

☐ 1.7 Andere Naturwissenschaften

2. Ingenieurwissenschaften und Technologie

☐ 2.1 Bauingenieurwesen

☒ 2.2 Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik

☐ 2.3 Maschinenbau

☐ 2.4 Chemische Verfahrenstechnik

☐ 2.5 Werkstofftechnik

☐ 2.6 Medizintechnik

☐ 2.7 Umwelttechnik

☐ 2.8 Umweltbiotechnologie

☐ 2.9 Industrielle Biotechnologie

☐ 2.10 Nanotechnologie

☐ 2.11 Andere Ingenieurwissenschaften und Technologien

3. Medizinische und Gesundheitswissenschaften

☐ 3.1 Grundlagenmedizin

☐ 3.2 Klinische Medizin

☐ 3.3 Gesundheitswissenschaften

☐ 3.4 Medizinische Biotechnologie

☐ 3.5 Andere medizinische Wissenschaften

4. Agrarwissenschaften und Veterinärmedizin

☐ 4.1 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

☐ 4.2 Tierzucht sowie Milch- und Molkereiwissenschaft

☐ 4.3 Veterinärmedizin

☐ 4.4 Agrarbiotechnologie

☐ 4.5 Andere Agrarwissenschaften

5. Sozialwissenschaften

☐ 5.1 Psychologie und Kognitionswissenschaft

☐ 5.2 Volks- und Betriebswirtschaftslehre

☐ 5.3 Erziehungswissenschaften

☐ 5.4 Soziologie

☐ 5.5 Rechtswissenschaften

☐ 5.6 Politikwissenschaft

☐ 5.7 Sozial- und Wirtschaftsgeografie

☐ 5.8 Medien- und Kommunikationswissenschaften

☐ 5.9 Andere Sozialwissenschaften

6. Geisteswissenschaften und Kunst

☐ 6.1 Geschichte und Archäologie

☐ 6.2 Sprachen und Literatur

☐ 6.3 Philosophie, Ethik und Religion

☐ 6.4 Kunst (bildende Kunst, Kunstgeschichte, darstellende Kunst, Musik)

☐ 6.5 Andere Geisteswissenschaften